# BÀI 1 – PHÂN RÃ YÊU CẦU

Cho Epic: "Đặt và quản lý suất ăn của nhân viên".

a)Viết 2 Feature thuộc Epic trên.

- Feature 1: Quản lý đặt và hủy suất ăn hàng ngày của nhân viên. - Feature 2: Quản lý và tổng hợp báo cáo suất ăn cho bộ phận hành chính/bếp.

b)Viết 2 User Story theo đúng cấu trúc "Là… tôi muốn… để…", mỗi story thuộc một Feature khác nhau ở câu a.

- User Story 1 (thuộc Feature 1): - Là nhân viên, tôi muốn đặt suất ăn trước thời hạn quy định, để tôi không bị bỏ lỡ bữa trưa tại công ty. - User Story 2 (thuộc Feature 2): - Là nhân viên bộ phận hành chính, tôi muốn xuất báo cáo tổng hợp số lượng suất ăn theo ngày, để tôi gửi nhà bếp chuẩn bị nguyên liệu chính xác.

c)Nêu 1 hạng mục công việc thuộc Epic này nhưng là Task kỹ thuật chứ không phải User Story, và giải thích ngắn gọn vì sao.

- Task kỹ thuật: Cấu hình và tích hợp hệ thống gửi thông báo tự động (Push Notification/Email) nhắc nhở giờ chốt đặt cơm hàng ngày. - Giải thích: Đây là một công việc mang tính chất hạ tầng kỹ thuật/cấu hình hệ thống, không mang lại giá trị nghiệp vụ trực tiếp cho người dùng cuối (User) mà phục vụ cho việc vận hành hệ thống phía sau.

# BÀI 2 – CHẨN ĐOÁN VÀ VIẾT LẠI USER STORY

Hai User Story dưới đây do một thành viên mới viết. Với mỗi story: chỉ ra tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất, giải thích trong 1 câu, rồi viết lại cho đạt chuẩn.

Story A:

"Là người dùng, tôi muốn ứng dụng chạy nhanh và dễ dùng để tôi cảm thấy hài lòng."

- Story A: "Là người dùng, tôi muốn ứng dụng chạy nhanh và dễ dùng để tôi cảm thấy hài lòng." - Tiêu chí INVEST vi phạm rõ nhất: Small (Nhỏ gọn) hoặc Testable (Có thể kiểm thử). - Giải thích: Yêu cầu quá chung chung, mơ hồ, không đo lường được thế nào là "nhanh" hay "dễ dùng" để viết test case nghiệm thu. - Viết lại: "Là nhân viên, tôi muốn trang đặt cơm tải xong dữ liệu thực đơn trong vòng dưới 2 giây, để tôi có thể chọn món nhanh chóng trong giờ nghỉ giải lao."

Story B:

"Là nhân viên, tôi muốn có đầy đủ tính năng quản lý bữa trưa gồm đặt suất, hủy suất, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ tháng, xuất báo cáo và đánh giá món ăn, để tôi chủ động với bữa trưa của mình."

- Story B: "Là nhân viên, tôi muốn có đầy đủ tính năng quản lý bữa trưa gồm đặt suất, hủy suất, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ tháng, xuất báo cáo và đánh giá món ăn, để tôi chủ động với bữa trưa của mình." - Tiêu chí INVEST vi phạm rõ nhất: Small / Independent (Độc lập, quá lớn - Epic/Mega-story). - Giải thích: Story này gom quá nhiều tính năng lớn vào làm một, vượt quá dung lượng hoàn thành trong một Sprint. - Viết lại: "Là nhân viên, tôi muốn hủy suất ăn đã đặt trước giờ chốt, để tôi không bị tính tiền vào những ngày bận việc đột xuất."

# BÀI 3 – VIẾT ACCEPTANCE CRITERIA

Cho User Story sau:

"Là nhân viên, tôi muốn hủy suất cơm đã đặt trước 9h30 của ngày ăn, để tôi không bị tính tiền bữa mình không ăn."

Viết 3 Acceptance Criteria theo cấu trúc Given – When – Then vào bảng dưới. Yêu cầu: AC-01 cho luồng thành công, AC-02 cho trường hợp quá giờ hủy, AC-03 do bạn tự chọn (một trường hợp ngoại lệ khác). Mỗi tiêu chí đúng được 1,0 điểm.

| Mã | Nội dung tiêu chí |
| --- | --- |
| AC-01 | Given Nhân viên đã đặt suất cơm cho ngày hôm nay và thời gian hiện tại là trước 9h30 sáng. When Nhân viên bấm nút "Hủy suất ăn". Then Hệ thống hủy suất thành công, hiển thị thông báo xác nhận và không tính tiền bữa ăn đó vào công nợ. |
| AC-02 | Given Nhân viên đã đặt suất cơm cho ngày hôm nay và thời gian hiện tại là sau 9h30 sáng (ví dụ: 9h31). When Nhân viên bấm nút "Hủy suất ăn". Then Hệ thống từ chối hủy, hiển thị thông báo lỗi "Đã quá giờ hủy suất ăn (9h30)" và vẫn tính tiền bữa ăn. |
| AC-03 | Given Nhân viên chưa từng đặt suất cơm nào cho ngày hôm nay. When Nhân viên truy cập vào màn hình quản lý suất ăn. Then Nút "Hủy suất ăn" bị ẩn hoặc ở trạng thái vô hiệu hóa (disabled), không cho phép thao tác. |

# BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

Product Backlog của dự án SmartCanteen đã được ước lượng như sau. Velocity của nhóm trong 3 Sprint gần nhất lần lượt là 18, 22 và 20 Story Point. Sprint kế tiếp kéo dài 2 tuần, nhân sự không thay đổi.

a) Điền mức ưu tiên MoSCoW cho từng hạng mục, sau đó giải trình lựa chọn cho 2 hạng mục bất kỳ.

| Mã | Hạng mục | Story Point | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Must have |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | Must have |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 | Should have |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | Should have |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | Could have |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | Must have |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | Won't have |

Giải trình:

SC-06 (Đăng nhập hệ thống nội bộ): Thuộc nhóm Must have vì đây là tính năng nền tảng bắt buộc phải có trước tiên để xác thực danh tính nhân viên thì mới thực hiện được các chức năng đặt/hủy cơm phía sau. SC-07 (Chia sẻ thực đơn lên fanpage): Thuộc nhóm Won't have vì đây chỉ là tính năng bổ trợ marketing/truyền thông phụ trợ, không cốt lõi cho nghiệp vụ vận hành suất ăn nội bộ của nhân viên trong Sprint đầu.

b)Chọn các hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp, ghi rõ tổng Story Point và căn cứ lựa chọn.

- Velocity trung bình 3 Sprint gần nhất: $(18 + 22 + 20) / 3 = 20$ Story Point. Do đó năng lực nhóm (Capacity) cho Sprint tới là 20 Story Point. - Các hạng mục được chọn: Chọn các hạng mục ưu tiên cao nhất (Must have): - SC-06 (8 SP) - Đăng nhập hệ thống - SC-01 (5 SP) - Đặt suất ăn - SC-02 (3 SP) - Hủy suất ăn - Tổng cộng: $8 + 5 + 3 = 16$ Story Point (Vẫn còn dư dung lượng nhưng không đủ để nhét thêm tính năng 5 SP tiếp theo là SC-03 hoặc SC-04, nhóm có thể cân nhắc nhận thêm một phần nhỏ hoặc giữ mức an toàn 16 SP để đảm bảo cam kết). Hoặc nhóm có thể chọn gói cấu trúc: SC-06 (8) + SC-01 (5) + SC-04 (5) = 18 SP (nằm trong giới hạn Velocity 20). - Căn cứ lựa chọn: Bám sát các tính năng cốt lõi bắt buộc (Must have) theo thứ tự ưu tiên cao nhất và phù hợp với năng lực thực tế (Velocity = 20).

c)Viết Sprint Goal cho Sprint đó.

- "Hoàn thiện hệ thống xác thực người dùng nội bộ và cung cấp luồng nghiệp vụ cơ bản cốt lõi cho phép nhân viên thực hiện đặt và hủy suất ăn hàng ngày thành công."

d)Đến hết ngày làm việc thứ 5 của Sprint, số Story Point còn lại được ghi nhận như sau:

| Ngày làm việc | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường lý tưởng | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| Đường thực tế | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 |

Nhận xét tình hình Sprint và đề xuất 1 hành động cụ thể cho nhóm:

- Nhận xét: - Tính đến hết ngày làm việc thứ 5, theo đường lý tưởng, nhóm lẽ ra phải hoàn thành được 10 Story Point (còn lại 10 SP). - Tuy nhiên, đường thực tế ghi nhận số Story Point còn lại là 15 SP (mới hoàn thành được $20 - 15 = 5$ SP). - $\rightarrow$ Tình hình: Sprint đang bị chậm tiến độ (behind schedule) so với kế hoạch ban đầu. - Đề xuất hành động cụ thể: - Scrum Master cần tổ chức một buổi họp ngắn (Daily bổ sung hoặc họp nhanh với Product Owner) để rà soát các điểm nghẽn kỹ thuật (blocker). - Tiến hành giảm tải phạm vi (Scope reduction) bằng cách chuyển một phần hạng mục ít quan trọng hơn ra khỏi Sprint này (ví dụ: lùi các tính năng phụ sang Sprint sau) để đảm bảo chất lượng và hoàn thành đúng hạn các mục tiêu cốt lõi còn lại.